1. **Admin----------- 10 kun**
   1. yangi do’kon +(do’konda qanday mahsulotlar sotilishi) / 7 kun
   2. Login parollarni tiklash / 3 kun
2. **Ba’za egasi ko’rishi mumkin bo’lgan ma’lumotlar ----------13 kun**
   1. Bazada mavjud mahsulotlarni ko’rish(do’kon ->turi,nomi, miqdori, tan narhi, sotuv narhi, kelgan vaqti, (muddati(sroki)), ) / 0.5
   2. Yangi mahsulotlarni qo’shish /1.5
   3. Xisob kitob (word, excel, pdf) / 6 kun
   4. Kam qolgan mahsulotlar haqida ogohlantirish /1.5
   5. Muddati tugagan mahsulotlar haqida ogohlantirinsh / 1.5
   6. Statistika / 2 kun
3. **Sotuvchi ------------5 kun**
   1. Mahsulotni tanlash(turi va nomi bo’yicha) /1
   2. Sotilgan mahsulot miqdori / 1
   3. Tanlangan mahsulotning minimal narhi /1
   4. Sotilgan narhi / 1
   5. Sotilgan vaqti / 1
4. **Interface ----------12 kun**
   1. Login parol(admin, baza egasi, sotuvchi) / +
   2. Admin uchun shaxsiy profil / 3 kun
   3. Baza egasi uchun shaxsiy profil / 5 kun
   4. Sotuvchi uchun shaxsiy profil / 4 kun

Toshkent 2021.11.20